工程类专业学位硕博士研究生

专业实践工作计划

| 专业类别： | 机械工程 |
| --- | --- |
| 培养层次： | 硕士研究生 |
| 姓 名： | 温群惠 |
| 学 号： | 2508527204 |
| 学 院： | 先进制造学院 |
| 实践时间： | 2026年7月10日 至 2027年 7月10日 |

研究生院制

| 姓 名 | 温群惠 | 专业学位类别 | 机械 |  | 培养层次 |  | 硕士研究生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | 先进制造学院 |  |  | 学 号 |  | 2508527204 |  |
| 实践单位名 称 | 福建（泉州）先进制造技术研究院 |  |  | 实践起止时间 |  | 2026.7.10-2027.7.10 |  |
| 单位地址 | 福建省泉州市丰泽区软件园九号楼 |  |  | 单位负责人 |  | 黄承曦 |  |
| 校内导师姓 名 | 林瑞全 | 职称/职务 | 教授 |  | 联系电话 |  | 18965906188 |
| 企业导师姓 名 | 黄承曦 | 职称/职务 | 高级工程师 |  | 联系电话 |  | 13611636721 |
| 实践单位简 介 | 福建（泉州）先进制造技术研究院（以下简称“先进院”）（原福建（泉州）哈工大工程技术研究院），主要开展智能制造系统集成和机器人技术创新应用研究及产业化。 |  |  |  |  |  |  |
| 专业实践主要目标 | 面向具身智能机器人的工程化应用需求，掌握“机械本体—运动控制—智能决策”一体化系统的设计与实现方法：熟练运用三维建模与有限元仿真工具完成机械臂及末端执行器的选型、改进设计与强度校核；掌握基于ROS 2的机械臂运动控制与力控（阻抗/导纳控制）开发方法；具备视觉-语言-动作（VLA）模型在真实机械臂平台上的部署、微调与测试能力，形成“仿真训练（强化学习）—仿真到现实迁移—实机验证”的完整工程实践能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 专业实践课题情况 | 面向工业与服务场景中机器人自主操作的应用需求，围绕“基于VLA大模型与强化学习的机械臂自适应操作”课题展开。课题以机械臂典型操作任务（抓取、搬运、装配等）为载体，探索视觉-语言-动作模型与传统运动控制、力控相结合的技术路线：在仿真环境中利用强化学习完成操作策略预训练，在真实平台上通过少量示教数据完成VLA模型的任务适配与微调，使机械臂能够依据语言指令完成操作任务，并具备对物体位姿变化与外部干扰的自适应能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 专业实践主要内容 | 首先开展机械平台设计与搭建，完成机械臂本体与末端执行器的选型、接口设计与必要的结构改进，利用有限元仿真对关键承力零部件进行强度校核与轻量化优化，搭建包含相机与传感器标定在内的实验平台。其次开发机械臂控制系统，基于ROS 2构建控制软件框架，完成运动学与动力学建模、轨迹规划及阻抗控制实现，打通视觉感知与运动控制的数据链路。再次开展智能决策方法研究，在MuJoCo、Gazebo等仿真环境中构建典型操作任务场景，采用强化学习训练操作策略，并对开源VLA模型进行部署与任务微调，实现从语言指令到机器人动作的映射。最后完成实机集成与验证，开展仿真到现实（Sim-to-Real）迁移，在真实机械臂上进行抓取、搬运等典型任务测试，对比分析VLA方案与传统控制方案的性能与适用边界，并对系统进行迭代优化。 |  |  |  |  |  |  |
| 专业实践进度安排 | 第一阶段（2026年7月—9月）：技术调研与总体方案设计。完成VLA模型、机器人强化学习与机械臂控制方向的技术调研与方案论证，确定总体技术路线，完成机械臂及末端执行器选型与实验平台总体设计。 第二阶段（2026年10月—12月）：机械平台搭建与控制系统开发。完成关键零部件结构设计、校核与加工装配，搭建实验平台并完成相机与传感器标定；基于ROS 2实现机械臂运动控制与力控功能，打通视觉接口。 第三阶段（2027年1月—3月）：仿真训练与策略学习。在仿真环境中构建典型操作任务，完成强化学习策略训练与评测，开展VLA模型的部署、适配与微调。 第四阶段（2027年4月—6月）：实机集成与测试验证。完成Sim-to-Real迁移与系统联调，开展抓取、搬运等典型任务实机测试，迭代优化控制参数与操作策略，评估系统综合性能。 第五阶段（2027年7月）：总结与成果整理。系统整理设计图纸、仿真报告与实验数据，撰写专业实践总结报告，提炼可交付成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 专业实践预期成果 | 预期形成一套面向机械臂自主操作的“VLA+强化学习+力控”综合实验系统：真实机械臂平台能够在语言指令下完成典型抓取与搬运等操作任务，并对物体位姿变化具备一定的自适应能力；形成从机械设计、控制系统开发、仿真训练到实机验证的完整技术流程与规范，产出机械设计图纸、仿真与实验数据、技术报告等文档；在此基础上结合实践成果撰写学位论文相关内容，力争形成学术论文或专利等可交付成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 导师意见 | 同意（ ） 不同意（ ） 校内导师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 同意（ ） 不同意（ ） 企业导师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 学院意见 | 主管研究生工作负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注: 1. 本计划书需仔细斟酌、认真填写，此计划为最终实践考核的重要依据之一。

2. “专业实践主要目标”:需阐明实践拟达到的预期目标，即掌握何种专业技术或达到何种技术能力。